附件2

项目支出预算绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：

| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 堤防总站专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目属性 |  | 新增项目□ 延续项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 区水利局 |  |  | 项目起止时间 |  |  | 2021年1月——2021年12月 |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 胡超 |  |  | 联系电话 |  |  | 13974058536 |  |  |
|  | 绩效管理 联络员 |  | 唐瑭 |  |  | 联系电话 |  |  | 13087304789 |  |  |
|  | 项目类型 |  | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 |  | 为全区安全度汛，对防洪大堤，大堤路面，防汛器材及涵闸的维护维管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立项 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） |  | 项 目 |  | 上年度安排资金 |  |  |  | 本年度申请资金 |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  | 25.2 |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区级资金 |  | 31.5 |  |  |  | 25.2 |  |  |
|  | 支出明细预算（万元） |  | 项 目 |  | 上年度安排资金 |  |  | 本年度申请资金 |  |  | 测算依据及说明 |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1维修养护 |  | 31.5 |  |  | 25.2 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度实施进度计划 |  | 项目实施内容 |  |  |  |  | 开始时间 |  |  | 结束时间 |  |
|  |  | 1、防洪大堤清基扫障 |  |  |  |  | 2021年3月 |  |  | 2021年10月 |  |
|  |  | 2、防汛涵闸养护 |  |  |  |  | 2021年1月 |  |  | 2021年12月 |  |
|  |  | 3、防汛及防汛器材管理 |  |  |  |  | 2021年1月 |  |  | 2021年12月 |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.主要负责全区38公里一线防洪大堤，17.5公里一线撇洪堤的防汛、冬修水利工程，负责4座穿堤涵闸、6栋防汛器材，10处防汛器材沙石围及防汛公路的维护维管； 2.负责防汛器材的调拨管理工作； 3.负责辖区水利法规、政策贯彻实施； 4.完成主管部门交办的其他工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度绩效目标 | 1.主要负责全区38公里一线防洪大堤，17.5公里一线撇洪堤的防汛、冬修水利工程，负责4座穿堤涵闸、6栋防汛器材，10处防汛器材沙石围及防汛公路的维护维管； 2.负责防汛器材的调拨管理工作； 3.负责辖区水利法规、政策贯彻实施； 4.完成主管部门交办的其他工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  | 1.保障防洪大堤安全 2.防汛器材沙石围及防汛公里维管. |  |  |  | 1.38公里 2.10处 |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 1.确保高效完成大堤清基扫障 2.确保防汛器材管理完好 |  |  |  | 1.100% 2.100% |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 安全度汛 |  |  |  | 每年4-9月 |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 1.全面控制各项成本 2.确保收支平衡 |  |  |  | ≤25.2万元 |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  |  | 效益 指标 |  | 经济效益 |  |  | 1.保障安全度汛 2.促进区域经济发展. |  |  |  | =100% |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  | - 1.保护全区人民群众生产生活安全有序 促进社会和谐稳定 2. |  |  |  | =100% |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 1.对生态环境无直接间接影响 2.安全度汛，不垮垸 |  |  |  | >95% |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 1.已建工程运行良好 2.大堤管护完好 |  |  |  | >95% |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 1.全年无水事纠纷 2.群众基本满意 |  |  |  | >95% |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门 审核意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 胡超              填表人：唐瑭              填表时间：